Plan de Pruebas de Software

Gluco Guard

Fecha: 19/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4

Información del Proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	5

Alcance de las Pruebas	5

Elementos de Pruebas	5

Nuevas Funcionalidades a Probar	6

Pruebas de Regresión	6

Funcionalidades a No Probar	7

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Suspensión	8

Criterios de Reanudación	9

Entregables	9

Recursos	10

Requerimientos de Entornos – Hardware	10

Requerimientos de Entornos – Software	10

Herramientas de Pruebas Requeridas	11

Personal	11

Entrenamiento	12

Planificación y Organización	12

Procedimientos para las Pruebas	12

Matriz de Responsabilidades	13

Cronograma	13

Premisas	14

Dependencias y Riesgos	14

Referencias	15

Glosario	15

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Gluco Guard |
| Fecha de preparación | - |
| Cliente | - |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Gerente / Líder de Proyecto | Steffi Ryser |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Mariano Leal |

Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steffi Ryser |  |  |  |  |

Resumen Ejecutivo

Este Plan de Pruebas define el enfoque, alcance y lineamientos para asegurar la calidad del sistema GlucoGuard durante su desarrollo bajo la metodología Extreme Programming (XP).

Su propósito es validar que las funcionalidades cumplan los requerimientos definidos en las Historias de Usuario y garantizar una experiencia estable y segura para el usuario final.

Es un plan maestro, alineado con el Plan del Proyecto de Software. Considera pruebas funcionales, validación de nuevas características, verificación de módulos afectados indirectamente y pruebas incluidas en cada iteración de XP.

Restricciones:
Recursos limitados, presupuesto acotado, ciclos cortos de desarrollo y ausencia de herramientas de pruebas avanzadas.

Alcance de las Pruebas

Las pruebas abarcan todos los módulos principales de GlucoGuard, validando su funcionalidad, integración básica, navegación e interacción del usuario. El alcance cubre funcionalidades nuevas, modificadas y aquellas afectadas por cambios recientes.

No se incluyen pruebas de rendimiento avanzado ni validaciones especializadas de hardware externo.

Elementos de Pruebas

Módulos a probar:

- Autenticación y registro.

- Registro y visualización de niveles de glucosa.

- Alertas y notificaciones.

- Contactos de apoyo e invitaciones.

- Perfil del usuario.

- Navegación e interfaz general.

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Registrar niveles de glucosa.

- Recibir alertas por rangos críticos.

- Ver historial y datos recientes.

- Visualizar registros obtenidos por sensor.

- Enviar y aceptar invitaciones de contactos de apoyo.

- Editar perfil y parámetros personales.

- Navegar fluidamente entre pantallas.

Pruebas de Regresión

Validación de funcionalidades no modificadas directamente pero potencialmente impactadas:

- Inicio de sesión.

- Dashboard e historial.

- Navegación general.

- Validación de formularios.

- Envío de notificaciones y correos.

- Persistencia de datos del usuario.

Funcionalidades a No Probar

| Funcionalidad | Motivo | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| Integración con sensores reales | No se dispone del hardware | Lecturas no verificadas |
| Pruebas de carga y estrés | Falta de herramientas | Posible lentitud en alto tráfico |
| Pruebas de seguridad avanzada | Falta de recursos especializados | Riesgo bajo de vulnerabilidades |
| Pruebas en múltiples dispositivos | Limitación de tiempo | Variaciones visuales menores |

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

La estrategia de pruebas para GlucoGuard contempla la validación completa de sus funciones principales mediante pruebas funcionales, pruebas de interfaz y pruebas de regresión, considerando las configuraciones y datos necesarios para reproducir escenarios reales de uso.

Las pruebas se ejecutan de manera continua en cada iteración del desarrollo, verificando los criterios de aceptación definidos en cada Historia de Usuario. Además, se revisan las interacciones entre módulos como registro de glucosa, alertas, contactos de apoyo y control de hábitos, asegurando que los cambios no afecten el correcto funcionamiento del sistema. Este enfoque garantiza que GlucoGuard mantenga estabilidad, coherencia y calidad en cada entrega.

Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

Los siguientes criterios determinan la finalización y aprobación del Plan de Pruebas de GlucoGuard:

- Ejecución del 100% de los casos de prueba definidos para las funcionalidades críticas: registro de glucosa, alertas, contactos de apoyo y hábitos.

- Al menos un 90% de casos de prueba exitosos, sin errores que afecten el funcionamiento principal del sistema.

- Validación completa de los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario.

- Corrección del 100% de los defectos críticos y altos, y corrección o justificación documentada de defectos medios o bajos.

- Pruebas de regresión ejecutadas en todos los módulos impactados y sin fallas relevantes.

Criterios de Suspensión

Las pruebas serán suspendidas si ocurre alguno de los siguientes casos:

- Existencia de defectos críticos que impidan continuar con la ejecución de casos de prueba esenciales, como el inicio de sesión o el registro de glucosa.

- Más del 40% de los casos de prueba fallan en una misma iteración.

- Fallas que afecten la estabilidad general de la aplicación, como cierres inesperados o pérdida de datos.

- Indisponibilidad del entorno de pruebas, servicios backend o base de datos.

Criterios de Reanudación

Las pruebas se reanudarán cuando:

- Los defectos críticos y altos hayan sido corregidos y verificados.

- El entorno de pruebas está nuevamente disponible y estable.

- Los módulos afectados han sido validados mediante pruebas de regresión.

- La aplicación permite nuevamente la ejecución completa de los flujos principales sin interrupciones.

Entregables

Como resultado de la ejecución del Plan de Pruebas se entregarán:

- Documento del Plan de Pruebas de GlucoGuard.

- Casos de prueba y su diseño correspondiente.

- Evidencias de ejecución (capturas, registros y pasos).

- Logs de errores, reportes de incidencias y seguimiento.

- Resultados de pruebas de regresión.

- Informe final de pruebas, incluyendo defectos encontrados y su resolución.

Recursos

Requerimientos de Entornos – Hardware

Para ejecutar las actividades de prueba de GlucoGuard se requiere:

- PC o notebook para los testers (mínimo 8 GB RAM, procesador i5 o equivalente).

- Conexión estable a internet para comunicación con el backend.

- Servidor de aplicación y base de datos en ambiente de pruebas.

- Dispositivo móvil Android/iOS para validar la interfaz real de usuario (si corresponde).

Requerimientos de Entornos – Software

- Acceso al entorno de pruebas de GlucoGuard (backend y base de datos).

- Navegadores actualizados (Chrome, Edge o Firefox).

- Emulador o entorno móvil para pruebas.

- Software de registro de incidencias (GitHub Issues, Jira o equivalente).

- Herramientas de comunicación (Discord, WhatsApp o similares).

Herramientas de Pruebas Requeridas

- Gestión de código y control de versiones: GitHub.

- Registro y seguimiento de errores: GitHub Issues.

- Herramientas para documentación y evidencias: Google Docs, capturas nativas del SO.

- Emuladores Android/iOS para pruebas móviles.

- Postman o herramienta similar para validar endpoints del backend.

Personal

Para ejecutar el Plan de Pruebas de GlucoGuard se requiere el siguiente equipo mínimo:

- 1 Líder de Pruebas
Responsable de coordinar, planificar y supervisar la ejecución del plan, revisar resultados y validar criterios de aceptación.

- 1 Analista de Pruebas (Tester)
 Encargado de ejecutar los casos de prueba, registrar incidencias, documentar evidencias y realizar pruebas de regresión.

Entrenamiento

El equipo recibirá capacitación en:

- Uso funcional de GlucoGuard y sus módulos principales.

- Criterios de aceptación definidos en las Historias de Usuario.

- Registro y seguimiento de incidencias mediante GitHub Issues.

- Procedimientos del entorno de pruebas y ejecución de casos.

Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

Las pruebas se ejecutarán siguiendo un proceso estructurado que incluye:

- Revisión de criterios de aceptación de cada HU.

- Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales.

- Registro de incidencias y evidencias.

- Ejecución de pruebas de regresión ante cada cambio.

- Validación final del módulo antes de su aprobación.

Matriz de Responsabilidades

| Actividad / Rol | Líder de Pruebas | Tester |
| --- | --- | --- |
| Planificación de pruebas | A | C |
| Diseño de casos de prueba | R | C |
| Ejecución de casos de prueba | C | R |
| Registro de incidencias | C | R |
| Revisión de resultados | A | I |
| Comunicación con desarrollo | R | C |

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado

Cronograma

El cronograma se basa en las estimaciones del equipo de pruebas y abarca desde el 15 de septiembre hasta el 2 de diciembre, considerando los hitos principales del proceso:

- 15–20 de septiembre: Preparación del entorno de pruebas y revisión de Historias de Usuario.

- 21–30 de septiembre: Diseño de casos de prueba y definición de datos de prueba.

- 1–20 de octubre: Ejecución de pruebas funcionales por módulo (registro de glucosa, alertas, contactos de apoyo, hábitos).

- 21–30 de octubre: Registro de incidencias, correcciones y validación de fixes.

- 1–15 de noviembre: Pruebas de regresión y reejecución de casos afectados.

- 16–25 de noviembre: Validación final de criterios de aceptación y cierre de pendientes.

- 26 de noviembre – 2 de diciembre: Elaboración y entrega del Informe Final de Pruebas

Premisas

- El entorno de pruebas estará disponible durante todo el ciclo.

- El equipo de pruebas contará con acceso permanente a la aplicación, base de datos y herramientas.

- Los desarrolladores entregarán actualizaciones dentro de los plazos estimados.

- Las Historias de Usuario estarán completas y validadas antes de iniciar su prueba.

- Se utilizarán las herramientas definidas (GitHub, Postman, emuladores).

- No se incorporarán funcionalidades nuevas fuera de las planificadas.

Dependencias y Riesgos

Dependencias

- Entregas del equipo de desarrollo.

- Disponibilidad del backend y su base de datos.

- Coordinación con otros módulos del proyecto.

- Acceso a dispositivos móviles para pruebas.

Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en desarrollo | Media | Alta | Reajuste de calendario; priorización de módulos críticos |
| Entorno inestable | Alta | Alta | Reinicio, soporte técnico; pruebas locales |
| Falta de disponibilidad del equipo | Baja | Media | Reasignación temporal de tareas; replanificación |
| Cambios de requisitos | Media | Alta | Validación obligatoria de HU previo a desarrollo |
| Defectos críticos cercanos al cierre | Media | Alta | Ciclos rápidos de corrección + regresión focalizada |

Referencias

- Plan de Proyecto GlucoGuard.

- Especificación de Requerimientos del Sistema.

- Diseño General y Diseño Detallado del Sistema.

- Estándares internos de desarrollo utilizados en el proyecto.

- Procedimientos de Pruebas definidos para el equipo.

- Metodología de trabajo XP aplicada al desarrollo.
Documentación de endpoints del backend y arquitectura técnica.

Glosario

- HU (Historia de Usuario): Unidad funcional utilizada en metodologías ágiles para definir requerimientos.

- Caso de Prueba: Conjunto de pasos diseñados para validar un comportamiento específico del sistema.

- Incidencia / Defecto: Comportamiento inesperado o error detectado durante las pruebas.

- Regresión: Pruebas ejecutadas para validar que nuevas funciones no afectaron otras existentes.

- Backend: Servidor y lógica del sistema que procesa datos y funcionalidades.

- Frontend: Interfaz visible para el usuario.

- QA (Quality Assurance): Aseguramiento de la calidad; proceso de validar que el software cumpla los estándares.