Resultado Plan de Pruebas de Software

Gluco Guard

Fecha: 19/11/2025

Contenido

Introducción	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Roles y responsables	3

Objetivos de las Pruebas:	4

Alcance de las Pruebas:	4

Actividades de Pruebas Realizadas:	4

Resultados de las Pruebas:	4

Conclusiones y Recomendaciones:	4

Métricas	4

# Introducción

Este documento presenta los resultados del plan de pruebas de software realizado para Gluco Guard, sistema de monitoreo de glucosa. Se incluyen las actividades ejecutadas, los casos de prueba QA asociados a cada historia de usuario (HU), los resultados obtenidos y las conclusiones sobre la calidad del software.

# Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/09 | Creación del documento | Steffi Ryser |
| 2.0 | 18/11 | Finalización del documento | Mariano Leal |

# Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto (Nombre) | Gluco Guard |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal |  |
| Docente |  |

# Roles y responsables

| Rut | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- |
| 21586090-6 | Steffi Ryser | Lider de QA / Project Manager |
| 19956695-4 | Mariano Leal | Analista QA / Tester |

# Objetivos de las Pruebas:

Descripción de los objetivos de las pruebas:

- Verificar que cada Historia de Usuario cumpla con sus criterios de aceptación.

- Asegurar persistencia de datos correcta en Firebase y MySQL.

- Validar alertas, notificaciones, sincronización en tiempo real y visualización de datos históricos y gráficos.

- Garantizar usabilidad, consistencia de interfaz y manejo de errores.

Criterios de aceptación y requisitos evaluados:

- Cumplimiento de criterios de aceptación de cada HU.

- Guardado correcto de datos y visualización consistente en todos los módulos.

- Ejecución sin errores de alertas críticas y notificaciones.

- Persistencia de sesiones y correcto manejo de errores.

# Alcance de las Pruebas:

Descripción del alcance de las pruebas y cobertura alcanzada:

- Pruebas funcionales de todas las HU del sprint: registro de glucosa, alertas, contactos, perfil de usuario, historial y gráficos.

- Ejecución de todas las subtareas/casos QA asociados (GLUCO-135 → GLUCO-8).

- Validación de persistencia en Firebase/MySQL, sincronización, navegación e interfaz.

- Exclusión de pruebas de rendimiento avanzado, hardware externo y seguridad especializada.

# Actividades de Pruebas Realizadas:

Tipos de pruebas ejecutadas y técnicas utilizadas:

- Pruebas funcionales

- Pruebas de integración de módulos

- Pruebas de persistencia y sincronización de datos

- Pruebas de interfaz y usabilidad

- Pruebas de regresión
Pruebas de manejo de errores y alertas

Resumen de los casos de prueba y la ejecución:

- Cada HU fue validada semanalmente mediante sus subtareas (casos QA).

- Los casos documentados incluyen Id, descripción, área funcional, datos de entrada, resultado esperado, estado y observaciones.

- Todas las subtareas críticas (GLUCO-135, GLUCO-50, GLUCO-41, GLUCO-8) fueron ejecutadas exitosamente.

# Resultados de las Pruebas:

Resumen de los resultados obtenidos:

- La mayoría de HU cumplieron sus criterios de aceptación.

- Persistencia de datos correcta en Firebase y MySQL.

- Sincronización en tiempo real y alertas funcionando correctamente.

Registro de defectos encontrados:

- Error menor en visualización de colores en gráficos (resuelto).

- Alertas no mostradas al desconectarse el sensor (resuelto).

Registro de acciones realizadas para la corrección de los defectos encontrados:

- Ajuste de sincronización entre Firebase y MySQL.

- Corrección de validación de rangos y mensajes de error.

# Conclusiones y Recomendaciones:

Evaluación de la calidad del software y áreas de mejora:

- Gluco Guard cumple los criterios de aceptación de las HU del sprint.

- El sistema es estable, coherente y confiable en las funciones críticas.

Recomendaciones para acciones correctivas y preventivas:

- Mantener monitoreo de alertas críticas y pruebas con nuevos sensores.

- Optimizar carga y visualización de gráficos.

- Revisar mensajes de error para valores fuera de rango.

# Métricas

- HU probadas: 12

- Subtareas/casos QA ejecutados: 90

- HU aprobadas sin defectos: 10

- HU con defectos menores: 2

- Defectos críticos: 0