Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la fase 2 del proyecto, hemos completado diversas actividades. Se registro el backlog completo en Jira incluyendo Historias de usuario, épicas, criterios de aceptación, tareas, etc. En el ámbito de desarrollo se compleot la configutacion inicial tanto del backend como del frontend, se generaron mockups para ver diseño al cual se le implementara el front, se creo toda la lógica de registro de glucosa funcional compatible entre backend y frontend y pdinedo visualizar en grafico. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos generales y específicos previamente definidos. |
| Metodología | La metodología XP continúa aplicándose según lo planificado. |
| Evidencias de avance | - Capturas del backlog en Jira. - Registro de primeros Sprints. - Mockups realizados. - Primer prototipo funcional (backend + frontend básico). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Ingreso de backlog en Jira. | Jira, Computador | 1 día | Steffi | Fundamental definir todas las historias de usuario | Finalizado |  |
| Desarrollo ágil | Asignación de tareas y estimación de HU | Jira | 1 día | Equipo | Ajustes posibles según complejidad de tareas | Finalizada |  |
| Desarrollo de funcionalidades | Implementación de backend | Node.js, firebase | 4 semanas | Steffi | Depende de la correcta planificación de las HU | Inicial |  |
| Desarrollo de funcionalidades | Implementación del frontend | React, figma | 4 semanas | Mariano | Requiere coordinación e integración con el backend | Inicial |  |
| Gestión de sprints | Ejecución de sprint | Jira | Variable por sprint | Equipo | Permite seguimiento iterativo del proyecto | En proceso |  |
| Mejora continua | Retrospectivas | Documentos de retrospectiva | 1 días por sprint | Equipo | Garantiza la mejora continua y control de calidad | En proceso |  |
| Entrega de resultados | Informe final | Documentos | 3 días | Equipo | Incluye evidencias y registro de todo el proyecto | No iniciada |  |
| Entrega de resultados | Presentación final | Power point | 1 días | Equipo | Resume todo el proyecto de manera visual | No iniciada |  |
| Control de versión y documentación | Repositorio de trabajo | GitHub | Durante todo el proyecto | Equipo | Permite mantener un registro completo y accesible todo el desarorllo | En proceso |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Entre los factores que han facilitado el avance destacan la buena organización inicial del backlog y el uso de herramientas como Jira y GitHub, lo que permitió ordenar tareas y dar seguimiento al progreso. Como dificultad, la integración entre frontend y backend ha tomado más tiempo de lo previsto debido a configuraciones iniciales de Firebase. Para solucionarlo, se definieron sesiones técnicas adicionales y se dividieron las tareas en subtareas más pequeñas para avanzar de forma progresiva.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No fue necesario eliminar actividades del plan original. Sin embargo, se ajustó el orden de prioridad de algunas tareas del backend para facilitar el avance del frontend. Este ajuste se realizó para evitar bloqueos y mantener el ritmo de desarrollo acorde a los sprints planificados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades relacionadas con el informe final y la presentación aún no se han iniciado, ya que dependen del cierre de los sprints. No representan un retraso crítico. Para evitar atrasos futuros, se estableció un calendario interno de trabajo y se reservaron bloques de tiempo exclusivos para la elaboración de estos entregables al finalizar la fase de desarrollo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.