|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos logrado cumplir con las actividades dentro de los plazos definidos en la carta Gantt. La organización del equipo y la claridad de nuestras tareas han ayudado bastante. Sin embargo, desde mi rol como encargado del front-end, algunas dificultades han surgido al momento de integrar mi trabajo con el back-end, especialmente por falta de alineación en algunos endpoints y estructuras de datos. Esto ha generado pequeños retrasos, pero nada crítico.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, planeo mejorar la comunicación técnica con mi compañero, validando con mayor frecuencia los avances del back-end antes de avanzar con componentes que dependan directamente de esa información. También proponemos establecer pequeños checkpoints durante la semana para revisar juntos la integración.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que he avanzado bien en mis tareas, especialmente en la estructura y presentación del front-end. Sin embargo, podría mejorar mi organización de tiempos: a veces avanzo mucho en un solo día y luego me quedo sin margen para ajustes. Me gustaría distribuir mejor mi trabajo durante cada sprint y dejar más tiempo para pruebas e integración.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría confirmar si la dirección de diseño UI que estamos siguiendo está bien orientada y si será necesaria una mejora más profunda en la interfaz antes de la entrega final. También quisiera tener claridad sobre los requisitos exactos para la presentación del prototipo final para asegurar que el front-end cumpla con lo esperado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no veo necesario redistribuir las actividades, ya que nos hemos organizado bien. Cada uno maneja su área (front y back) y eso ha funcionado. Lo que sí debemos ajustar es la distribución de las nuevas tareas de documentación, para asegurarnos de que ambos participemos de forma equitativa

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Creo que trabajamos bien como equipo. Destaco la confianza y la libertad que tenemos para darnos retroalimentación sin problema. Lo que podríamos mejorar es mantener una comunicación más constante, sobre todo en las partes donde dependemos del trabajo del otro para avanzar de manera más fluida.